Table of contents

Table of contents	3

1	One-page summary	4

2	2012.01.7 – Beter Voorspellen en Sturen	5

2.1	Goal of the work package	5

2.2	Deliverables and planning	6

2.3	Research process	6

2.4	Communication	6

3	Spin-off	8

Appendix 1 :	Formatting an appendix	9

1.1	Appendix Heading 2	9

# One-page summary

Include:

- Goal of the project (This can be copied from the previous progress reports)

- Main results of the project

- Innovative aspects / new possibilities / what can our end-users use these results for?

The goal is, to have a good foundation for website texts and/or publications. Please use non-technical writing style where possible.

This chapter is to be written after completion of the project. Remove this note when the text is final.

Please write in English.

# 2012.01.7 – Beter Voorspellen en Sturen

Copy this chapter for each WP in the project (delete this block first).

Choose for yourself if you want to use English or Dutch. When using Dutch, change the headings to Dutch as well!

## Goal of the work package

De waarde van een voorspellingen van belastingen hangt af van de kwaliteit van deze voorspelling (nauwkeurigheid en zekerheid) om vervolgens een beslissingen (real-time control) te kunnen nemen op basis van deze belastingsinformatie. Voor beide aspecten worden nieuwe methoden en technieken ontwikkeld en toegepast in onderzoeksapplicaties

Deze visie wordt ingevuld met de ontwikkeling van producten en methoden die de overheden en bedrijfsleven (maar bv ook energiebedrijven en watervoorziening) helpen om betere besluiten te nemen en om besluiten beter te nemen. Hierbij zijn zowel verbetering van de informatievoorziening (nauwkeurigheid en zekerheid voorspellingen) als vaardigheden ten aanzien van real-time besluitvorming (real-time control) onderwerp van onderzoek.

Het project draagt bij aan de programmadoelstellingen doordat de veiligheid in Nederland toeneemt als er real-timebetere besluiten genomen kunnen worden. De werkpakketten zijn hieronder weergegeven, met daarachter hoe ze bijdragen aan de verbetering van de veiligheid.

| Werkpakket 1 Verbeteren van voorspellingen |  | Verbeteren van de beschikbare Informatie | Verbeteren van de vaardigheden |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gebruik onzekerheden in hoogwatervoorspellen met een Beslissings ondersteunend Systeem II |  |  |
| 1.2 | Onzekerheden in voorspellingen van hoogwaterstanden door fouten modelruwheid voor uiterwaarden |  |  |
| 1.3 | Verbetering real-time afvoervoorspelling met ruimtelijk gedistribueerde hydrologische modellen en data assimilatie (promotie) |  |  |
| 1.4 | Verbetering van golfvoorspelling met SWAN door data assimilatiegolven |  |  |
| 1.5 | Waterbalans adapter |  |  |

| Werkpakket 2 Optimale Inzet maatregelen |  | Verbeteren van de beschikbare Informatie | Verbeteren van de vaardigheden |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Verbeteren real-time control / decision-support toolbox |  |  |
| 2.2 | Optimale Sturing – Internationale Cases |  |  |

Verder wordt binnen een alle werkpakketten toegewerkt naar concrete afgeronde producten & prototypen, die zowel nationaal als internationaal zijn te vermarkten. De markt die we hierbij zien is de crisisbeheersingsmarkt op nationaal en regionaal niveau, in Nederland en in high-tech buitenland (daaronder verstaan we globaal Europa, VS, Australie, BRIC-landen, Zuid-OostAzie).

## Deliverables EN planning

| (Tussen)resultaat | Planning Realisatie | Status d.d. 23-04-12 |
| --- | --- | --- |
| 2012.07.1.1 Rapport ‘Trainingsfaciliteit operationeel waterschaps BOS’ | 01-10-2012 | Vertraagd |
| 2012.07.1.2 Oefening & Verslag trainingsfaciliteit | 01-11-2012 | Vertraagd |
| 2012.07.2.1 Rapport’ Onzekerheden in uiterwaardruwheid’ | 01-06-2012 | Volgens planning |
| 2012.07.3.1 Rapport ‘Tussenresultaten 2012 van onderzoek real-time data assimilatie in ruimtelijk gedistribueerde modellen’ | 01-12-2012 | Volgens planning |
| 2012.07.3.2 Submitten van 2de scientific article data-assimilatie in de Ourthe | 01-05-2012 | Voltooid |
| 2012.07.4.1 Prototype Versneld SWAN model met data assimilatie | 01-11-2012 | Volgens planning |
| 2012.07.4.2 FEWS/openDA demo van toepassing SWAN met data-assimilatie | 01-12-2012 | Volgens planning |
| 2012.07. 4.3 Rapport Verbeteringen SWAN model voor versnellen van SWAN model | 01-12-2012 | Volgens planning |
| 2012.07. 5.1 Rapport “Waterbalans adapter” | 01-11-2012 | Volgens planning |
| 2012.07. 5.2 FEWS waterbalansadapter | 01-12-2012 | Volgens planning |
| 2012.07.6.1 Uitbreiden process model | 01-06-2012 | Volgens planning |
| 2012.07.6.2 Uitbreiden simultaan Nonlinear MPC optie | 01-12-2012 | Volgens planning |
| 2012.07.7.1 Rapport ‘Beslismodel optimale sturing Elbe‘ | 01-06-2012 | Volgens planning |

## Research proces

### 2012.07.01

In de afrondingsfase van het project "Operationeel besluiten onder onzekerheid", dat in opdracht van STOWA is uitgevoerd en is medegefinancierd door FC2015, is gezamenlijk bepaald wat er in het vervolgproject onderzocht kon worden. De leden van de begeleidingscommissie gaven namens STOWA aan dat informatie over onzekerheden een rol dient te spelen in besluitvorming in calamiteiten, maar dat dit nu nog niet in de calamiteitenprocedures is opgenomen.

Op 7 februari is een beknopte onderzoeksvoorstel gestuurd aan de adviescommissie van de STOWA. In het voorgestelde project wordt onderzocht hoe deze calamiteitenprocedures aangepast kunnen worden zodat onzekerheidsinformatie hierin een rol speelt. De adviescommissie heeft hierop positief gereageerd. Daarop is een uitgebreid Plan van Aanpak geschreven, dat op 23 maart is verstuurd. De STOWA heeft echter deze week aangegeven dat pas eind mei een knoop doorgehakt kan worden. Aangezien er vele onderzoeksvoorstellen zijn ingediend, is het echter niet zeker of het voorstel wordt goedgekeurd.

Donderdag 19 april is er een symposium, georganiseerd naar aanleiding van het project "Operationeel besluiten onder onzekerheid". Hierbij zullen veel geinteresseerde waterschappers uit het hele land aanwezig zijn. Tijdens het symposium zal verder gepeild worden of er interesse is in voortzetting van het onderzoek. Al zeker één waterschap heeft aangegeven het vervolg te steunen, mogelijk financieel. Mogelijk dat het project door waterschappen medegefinancierd kan worden. Zo niet, dan is het wellicht niet mogelijk het project uit te voeren.

### 2012.07.02.1 Onzekerheden in uiterwaardruwheid

Dit werkpakket richt zich op het reduceren van de onzekerheden in voorspelde maatgevende waterstanden door het reduceren van (1) de klassificatiefout en (2) het implementeren van een stroomrichtingafhankelijke ruwheidaggregatie. Eventueel worden de resultaten geimplementeerd in een operationele voorspellingsmethode.

- De reductie van de fout in de vegetatieclassificatie wordt gezocht door een combinatie van laseraltimetrie met luchtfoto’s. Laseraltimetrie heeft de mogelijkheid tot nauwkeurige voorspelling van vegetatiehoogte van ruigten, struwelen en bossen, en in mindere mate van de vegetatiedichtheid. Luchtfoto’s in false colour zijn een belangrijke bron van onderscheid tussen verschillende soorten graslanden. Door het combineren van deze twee informatiebronnen kan mogelijk een hogere klassificatienauwkeurigheid worden bereikt met een methode die automatisch, of semiautomatisch werkt. Dit geeft een belangrijke tijdswinst en kostenreductie. Hiermee sluit dit onderzoek nauw aan bij de databehoefte van de Waterdienst. Verschillende classificatiemethoden zullen worden vergeleken op basis van een object georiënteerde segmentatiemethode.

De basisdata van laseraltimetrie en luchtfoto’s zijn verzameld, evenals de beschikbare velddata. Preprocessing van de data voor klassificatie is wordt op dit moment uitgevoerd.

- De beoogde reductie van de fout in het aggregeren van de ruwheid richt zich op het incorporeren van de ruimtelijke verdeling van de ruwheid. De oriëntatie van de ruwheidselementen wordt meegenomen door (1) een initiële schatting te maken van het stroombeeld op basis van de bestaande aggregatiemethode (ruimtelijk gewogen gemiddelde), (2) de oriëntatie van de ruwheidselementen te bepalen ten opzichte van de stroomrichting, en (3) de ruwheid te aggregeren waarbij verschillende aggregatiemethoden worden gebruikt afhankelijk van de oriëntatie. De stroombeelden van de verschillende aggregatiemethoden worden daarna met elkaar vergeleken. Dit onderdeel van het project komt te vervallen, vanwege het niet beschikbaar zijn van Freek Huthoff voor dit project.

De implementatie van de onzekerheid in uiterwaardruwheid binnen een operationele voorspelling zal uitgevoerd worden door Deltares. De data hiervoor zijn begin januari opgeleverd. Een eerste controle van de data is al uitgevoerd door Albrecht Weerts.

### 2012.07.03

### 2012.07.04

Momenteel zijn de drie partijen IBM, Fugro GEOS en Deltares voornamelijk bezig met het uitwerken van de plannen, en zijn er nog geen zaken afgerond. Wel is er inmiddels een eerste parallelle versie werkend van SWAN met Kalman filtering. De planning voor 2012 is niet in gevaar.

IBM houdt zich voornamelijk bezig met high performance computing voor data assimilatie met SWAN. IBM begeleid hiertoe ook een afstudeerstudent aan de TU Delft op het gebied van SWAN parallellisatie. Ook werkt IBM aan het parallelle i/o filesysteem voor supercomputers. Daarnaast onderzoekt IBM mogelijkheden voor flexible meshes binnen SWAN. Fugro GEOS is bezig met het ongestructureerde (=flexible mesh) SWAN model van de Noordzee, dat binnenkort in FEWS zal draaien. Bij Deltares worden de volgend zaken opgepakt:

- Uitbreiden SWAN data assimilatie van simpele bak naar (beperkt) Noordzee model

- Uitbreiden van parallellisatie van SWAN in- en uitvoer

- Koppelen van SWAN en OpenDA aan FEWS

- Opzetten van demonstratie van SWAN met data assimilatie op de Noordzee, in FEWS

Voor begin mei is er een overleg gepland tussen IBM en Deltares.

Intussen wordt binnen andere projecten gewerkt aan het calibreren en valideren van het SWAN Noordzee model en wordt de FEWS Noordzee configuratie verder verbeterd. Een deel van de code voor Kalman filtering voor SWAN+OPenDA wordt ontwikkeld in het Europese MyWave project. Bovendien verwachten wij binnen het NOOS-project meer Europese metingen te kunnen ontvangen. Deze zaken dragen ook bij aan dit onderdeel van FC2015.

### 2012.07.05

### 2012.07.06

### 2012.07.07

## CommunicatiE

### Publicaties

Met betrekking tot “2.3.2	2012.07.02.1 Onzekerheden in uiterwaardruwheid” zijn er een aantal wetenschappelijke publicaties onderweg:

- Straatsma, M. and F. Huthoff (2011). "Uncertainty in 2D hydrodynamic models from errors in roughness parameterization based on aerial images." Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 36(7-8): 324-334.

- Warmink, J., Straatsma, M.W., Huthoff, H. (subm.) Uncertainty of design water levels due to combined bed form and vegetation roughness in the Dutch river Waal. Journal of Flood Risk Management

- Straatsma, M.W.,Van der Perk, M., Schipper, A.M., De Nooij, R.J., Leuven, R.S.E.W., Huthoff, F., Middelkoop, H. (Subm.) Uncertainty in hydromorphological and ecological assessments of lowland river floodplains resulting from land cover classification errors. Biogeosciences.

Mondelingen presentatie:

- Op 23 mei de ecotopengebruikersdag georganiseerd door de DID. Voorgesteld is om de resultaten van dit project daar ook te presenteren.

- Deltares, bij monde van David Kerkhoven, heeft ook aangeboden om de resultaten van dit project verder te verspreiden binnen de organisatie via een lunchlezing.

### Stakeholders

Which stakeholders were involved? How were they involved? Add any minutes from stakeholder meetings as appendices to this document.

### Press opportunities

Which deliverables might interest the press? What is newsworthy about them? Program management can aid in drafting press releases or news stories.

### Communication ideas for the remaining project execution period

Please list the ideas for communication about the project (results). Try to plan ahead and anticipate on a successful project. It’s easier to decide not to publish a press release or organize a workshop than the other way around.

# Spin-off

- 2012.07.02.1 Onzekerheden in uiterwaardruwheid: Vervolgonderzoek naar foutenvoortplanting in verschillende modellen die de landgebruikskaarten als input gebruiken.

- 2012.07.02.1 Onzekerheden in uiterwaardruwheid: Effect op validatie van de ecotopenkaart door de DID.

- Formatting an appendix

Please use ‘APPENDIX 1’ or ‘Bijlage H1 FC2015’ style for Appendix formatting. Each appendix should start on a new page.

  - Appendix Heading 2

Please use style ‘Appendix H2 FC2015’

    - Appendix Heading 3

Please use style ‘Appendix H3 FC2015’